| Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Popice 11 669 02 Znojmo K rukám Jana Jebáčka, jednatele |
| --- |
| Jevišovice, dne 31.8.2023 |  |
| Odstoupení od smlouvy o dílo |  |

Vážený pane Jebáčku,

smlouvou o dílo uzavřenou dne 13.5.2020 se společnost Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. jako zhotovitel zavázala nejpozději do 11.9.2020 provést pro město Jevišovice jako objednatele dílo v rámci projektu „Jevišovice – Síťování Černínská ulice“ v tomto rozsahu:

- zhotovení splaškové kanalizace vč. přípojek

- zhotovení vodovodu,

vše včetně souvisejících prací (dále je „dílo“).

Sjednaný rozsah stavebních dílů a dílčích prací je obsažen ve smlouvě o dílo, včetně položkového rozpočtu.

Dne 18.2.2022 zhotovitel předal objednateli pouze část díla. Do dnešního dne však zhotovitel nezhotovil a objednateli nepředal část stavby v rozsahu těchto stavebních dílů:

Splašková kanalizace:

|  | Stavební díl | Cena dle položkového rozpočtu bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | 1 173 228 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 689 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 9 338 |
| 8 | Trubní vedení | 65 351 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 8 278 |
|  | Celkem objekt | 1 256 885 |

Vodovod:

|  | Stavební díl | Cena dle položkového rozpočtu bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | 223 971 |
| 5 | Komunikace | 716 103 |
| 8 | Trubní vedení | 25 192 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 246 640 |
|  | Celkem objekt | 1 211 906 |

Dle článku XIV odst. 5 písm. d) smlouvy o dílo je podstatným porušením smlouvy o dílo, je-li zhotovitel v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů. Podstatné porušení smlouvy o dílo odůvodňuje právo zhotovitele dle článku XIV. odst. 4 od smlouvy odstoupit.

Z důvodu podstatného porušení smlouvy o dílo objednatel dle čl. XIV. odst. 4 písm. c) odstupuje od nesplněné části závazku ze smlouvy o dílo v rozsahu výše uvedených dílů stavby. Přesný rozsah nesplněné části díla, od které objednatel odstupuje, rovněž zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu.

Odstoupením od nesplněné části smlouvy o dílo zanikají v tomto rozsahu sjednaná práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení se však nedotýká ani práva na zaplacení smluvní pokuty, ani práva na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.

S pozdravem

..................................................................

Město Jevišovice

Mgr. Pavel Málek, starosta

Přílohy:

Nesplněná část díla – splašková kanalizace

Nesplněná část díla – vodovod